от  13 июня 2019 года  № 281

Об утверждении «Муниципальной программы по переселению граждан Щигровского района Курской области из аварийного жилищного фонда на 2019 -2025 (1 сентября) годы»

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Администрация Щигровского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую «Муниципальную  программу по переселению граждан Щигровского района Курской области из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 (1сентября) годы).

2.Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Щигровский район» Курской области  в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Щигровского района  Курской области                  Ю.В. Летошникова.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Щигровского района Курской области                           Ю.И. Астахов

Приложение

к постановлению администрации

Щигровского района Курской области

от 13.06.2019 г.  № 281

«Муниципальная программа по переселению граждан Щигровского Курской области из аварийного жилищного на 2019-2025 (1сентября) годы»

1. Паспорт «Муниципальной  программы по переселению граждан Щигровского района  Курской области из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 (1сентября) годы»

| Наименование Программы | «Муниципальная программа по переселению граждан Щигровского района Курской области из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 (1сентября) годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2007г. № 185-ФЗ |
| Заказчик Программы | Администрация Щигровского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Щигровского района Курской области |
| Цели и задачи Программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Щигровского района. Поэтапное переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи физическим износом в процессе эксплуатации. |
| Срок реализации Программы | 2019-2025 (1 сентября) годы этап 2019 года – до 31 декабря 2020 этап 2020 года – до 31 декабря 2021 этап 2021 года – до 31 декабря 2022 этап 2022 года – до 31 декабря 2023 этап 2023 года – до 31 декабря 2024 этап 2024 года – до 31 декабря 2025 |
| Прогнозный объем и источники финансирования Программы | - общая стоимость Программы в 2019 – 2025 (1 сентября) годах составляет 23954515,20 рублей в том числе: этап 2019 года – 0 рублей этап 2020 года – 0 рублей этап 2021 года – 0 рублей этап 2022 года – 0 рублей этап 2023 года – 23954515,20 рублей этап 2024 года – 0 рублей В том числе: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 23475424,90 рублей этап 2019 года – 0 рублей этап 2020 года – 0 рублей этап 2021 года –0рублей этап 2022 года – 0 рублей этап 2023 года – 23475424,90 рублей этап 2024 года – 0 рублей средства областного бюджета –467113,05 рублей; этап 2019 года – 0 рублей этап 2020 года – 0 рублей этап 2021 года – 0 рублей этап 2022 года – 0 рублей этап 2023 года – 467113,05 рублей этап 2024 года – 0 рублей средства бюджета муниципального образования – 11977,25 рублей; этап 2019 года – 0 рублей этап 2020 года – 0 рублей этап 2021 года – 0 рублей этап 2022 года – 0рублей этап 2023 года – 11977,25 рублей этап 2024 года – 0 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты | Переселение 31 человека из жилых помещений в двух многоквартирных аварийных домах, подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Ликвидация 762,3 кв. м аварийного жилищного фонда. |
| Исполнители Программы | Администрация Щигровского района Курской области |
| Контроль исполнения Программы | Заместитель главы администрации Щигровского района Курской области |

2. Характеристика текущего состояния жилищного фонда на территории муниципального образования «Щигровский район» Курской области

Проблема улучшения жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и  аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе особо актуальных и первостепенных, так как значительная часть жилищного фонда не удовлетворяет потребностям населения.

Проживая в ветхом и аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасности. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых помещений и в целом жилых домов не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Кроме этого, ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик муниципального образования «Щигровский район» Курской области, сдерживает развитие инженерной и транспортной  инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность муниципального образования.

Большинство граждан, проживающих в ветхих и аварийных домах, не в состоянии самостоятельно приобрести новые квартиры.

По состоянию на 31 декабря 2018 года общая площадь жилых помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года, составила 762,3 кв. м.

Реализация настоящей Программы позволит обеспечить выполнение обязательств муниципального образования перед гражданами, проживающими в условиях, непригодных для постоянного проживания, снизить социальную напряженность и улучшить архитектурный облик населённых пунктов муниципального образования.

3. Основные цели и задачи, общая стоимость и сроки реализации Программы

Целью Программы являются:

1) создание  безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Щигровского района;

2) переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки;

3) полная ликвидация к 1 сентября 2025 года аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО «Щигровский район», признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу в связи физическим износом в процессе их эксплуатации;

4) стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства в Щигровском районе Курской области.

Программа решает задачу финансового и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых изъявили готовность участвовать в программе по переселению граждан, при условии, что органы местного самоуправления обеспечивают выполнение определенных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее – Закон) показателей реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Средства, полученные за счет средств Фонда, бюджета Курской области и предусмотренные в бюджете муниципального образования «Щигровский район» на долевое финансирование переселения граждан из жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах, используются исключительно на:

1) строительство жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

2) строительство многоквартирных домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

3) приобретение у застройщиков жилых помещений в домах, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего раздела.

Приобретение жилых помещений осуществляется администрацией Щигровского района путем участия в долевом строительстве на основании Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о снесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) или иными способами в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Переселение граждан осуществляется в соответствии с жилищным законодательством и частью 3 статьи 16 Федерального закона путем предоставления органами местного самоуправления жилых помещений в домах, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, или приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков. Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда не допускаются.

Цена муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений в этих домах формируется исходя из цены одного квадратного метра жилых помещений в этих домах. Такая цена одного квадратного метра не должна превышать предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной Министерством регионального развития Российской Федерации для Курской области на 2019-2025 годы в размере 31 424 рубля.

Финансовые средства для решения проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет средств бюджета муниципального образования, бюджета Курской области и средств Фонда.

Объем финансирования Программы составляет 23954515,20 рублей в том числе:

этап 2019 года – 0  рублей

этап 2020 года – 0  рублей

этап 2021 года – 0 рублей

этап 2022 года – 0 рублей

этап 2023 года – 23954515,20 рублей

этап 2024 года – 0 рублей

Из них:

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 23475424,90  рублей

этап 2019 года – 0 рублей

этап 2020 года – 0 рублей

этап 2021 года – 0 рублей

этап 2022 года – 0 рублей

этап 2023 года – 23475424,90 рублей

этап 2024 года – 0 рублей

средства областного бюджета – 467113,05 рублей;

этап 2019 года – 0 рублей

этап 2020 года – 0 рублей

этап 2021 года – 0 рублей

этап 2022 года – 0 рублей

этап 2023 года –467113,05 рублей

этап 2024 года – 0 рублей

средства бюджета муниципального образования – 11977,25 рублей;

этап 2019 года – 0 рублей

этап 2020 года – 0 рублей

этап 2021 года – 0 рублей

этап 2022 года – 0рублей

этап 2023 года –11977,25 рублей

этап 2024 года – 0 рублей

Программа реализуется в 2019-2025 (1 сентября) годы.

4. Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в Программу.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 16 Закона в Программу включаются многоквартирные дома, признанные до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

В Программу включены все дома, отвечающие указанному требованию Закона № 185-ФЗ.

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу и включенных в Программу, указан в приложении № 1 к настоящей Программе.

5. Механизм реализации Программы.

Средства местного бюджета, полученные за счет средств областного бюджета (включая средства Фонда), и предусмотренные в местном бюджете средства на долевое финансирование переселения граждан из жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах, используются администрацией Щигровского района Курской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской Федерации.

Изъятие жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах осуществляется администрацией Щигровского района Курской области в порядке, предусмотренном частями 1, 2, 5-9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации по соглашению с собственниками жилого помещения ему предоставляется взамен изымаемого жилого  помещения другое жилое помещение в жилых домах, построенных с   учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.  Выселяемым в связи со сносом дома гражданам, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, администрация Щигровского района Курской области предоставляет другие благоустроенные жилые помещения по договору социального найма (статья 86 Жилищного кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляемое гражданам при выселении в связи со сносом дома другое жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, равнозначным по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах Щигровского района Курской области. Предполагается предоставление жилого помещения площади большей ранее занимаемого помещения, но не более определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и  местного бюджета. В случае волеизъявления и желания приобрести большую, чем установлено законодательством площадь, разница в их стоимости оплачивается за счет средств переселяемых граждан.

Жилые помещения, принадлежащие на праве собственности МО «Щигровский район», не изымаются. Нанимателям по договорам социального найма и членам их семей, проживающим совместно с ними в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, органы местного самоуправления предоставляют жилые помещения по договорам социального найма.

Администрация Щигровского района при реализации Программы предоставляет гражданам, переселяемым в жилые помещения по договору социального найма или по договору мены собственникам изымаемых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах жилые помещения, построенные за счет средств местного бюджета, включая средства финансовой поддержки Фонда и средства Курской области.

6. План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения указан в Приложении № 2 к настоящей Программе.

7. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года указан в Приложении № 3 к настоящей Программе.

6. Планируемые показатели выполнения  программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Планируемые показатели выполнения Программы указаны в Приложении №4 к настоящей Программе.

7. Дополнительное финансирование программы.

Потребность в средствах для дополнительного финансирования указана в Приложении № 5 к настоящей Программе.

8. Управление Программой и контроль за ее реализацией.

Общее руководство и управление Программой осуществляет администрация Щигровского района Курской области.

Администрация Щигровского района Курской области организует работу по реализации Программы в пределах своих полномочий, решает вопросы ее финансирования, рассматривает, утверждает и контролирует порядок переселения граждан из находящихся в аварийном состоянии домов.

Органы местного самоуправления осуществляют контроль за выполнением Программы, контролируют соблюдение сроков и очередности переселения граждан, составляют отчет об использовании средств, направляемых на реализацию Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации Щигровского района Курской области Ю.В.Летошников.

9. Информационное и методическое обеспечение Программы

Администрация Щигровского района Курской области обеспечивает своевременность, доступность и доходчивость информации:

- о содержании правовых актов и решений органов государственной власти Курской области, органов местного самоуправления о подготовке, принятии и реализации Программы;

- о ходе реализации Программы, текущей деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по выполнению Программы;

- о правах собственников и нанимателей жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах и о необходимых действиях по защите этих прав;

- о системе контроля за расходованием средств Фонда, областного и местного бюджетов, за выполнением Программы с указанием наименований контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контролирующих органов, времени их приема, адресов почтовой связи и электронной почты, телефонов и телефаксов контролирующих органов;

- о планируемых и фактических итоговых результатах выполнения Программы.

Информацию о подготовке и реализации Программы предоставлять собственникам жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:

- официальный сайт в сети Интернет муниципального образования «Щигровский район» Курской области;

- официальные печатные издания муниципального образования «Щигровский район» Курской области.

В случае отсутствия или временной неработоспособности официального сайта муниципального образования или отсутствия средств для финансирования публикации информации о подготовке и реализации Программы в печатных изданиях размещать такую информацию без взимания платы на официальном сайте Курской области и в официальном печатном издании Курской области. Администрации Щигровского района организовать работу справочной службы, для разъяснения гражданам целей, условий, критериев и мероприятий Программы, выяснения любых связанных с ней неясных вопросов по телефону, с использованием письменных и электронных почтовых отправлений. Номера телефонов и телефаксов, почтовый и электронный адреса справочных служб периодически сообщать в печатных и электронных средствах массовой информации.